# 世途旅行 · 上线时间表

给团队 + 试点代理看的”什么时候做什么”。最后更新：2026-05-28

## 现在在哪一步：Phase 0 — 内部点测（这周）

- 系统已经全部上线在 staging 服务器，可以登录使用。

- 这周是自己人随便点：把主流程走通、发现明显的卡顿/bug 立马报。

- 不下真单——所有”支付”按钮都是测试，钱仍按老办法线下收。

## 接下来 6 周的节奏

| 阶段 | 时间 | 内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 · 内部点测 | 本周 | 自己 + 1–2 人随便点 | 主流程能走通、无阻塞 bug |
| Phase 1 · 补地基 | 1 周内 | 买域名 + HTTPS、异地数据备份、收款流程文档 | 团队能稳定访问、数据安全 |
| Phase 2 · 小范围并行试点 | 第 2–3 周 | 2–3 个信得过的代理/操作，用真实订单跟现有流程并行跑 | 收齐真实反馈（“哪一步比 Excel 快/慢”） |
| Phase 3 · 打磨 → MVP | 第 4–6 周 | 按试点反馈打磨主线（代理快速下单→PNR→毛利）+ 补硬伤 | 团队愿意切过来日常用 = MVP |

## 试点前必须补的 3 个地基（硬性门槛）

- 域名 + HTTPS —— 现在用 http:// + IP 地址，浏览器会显示”不安全/打不开”，劝退代理。买个域名 10 分钟搞定。

- 数据备份 —— staging 是 1 个月租期、到期就清数据的机器；真单不能只存这里，要做异地备份。

- 收款流程说清楚 —— 系统不真扣钱；明确”线下收款 + 处理台标已付”，每个人都要懂。

## 两个关键问题

Q：什么时候”同时用”？ A：补完地基（最快下周），让 2–3 人并行真用 2–3 周。注意是”并行”不是”替代”——这阶段是收反馈，别依赖它。

Q：什么时候算 MVP？ A：试点跑顺、团队说”这个比 Excel 好用、愿意天天用”——大约 4–6 周后。MVP 的标准是团队真的切过来，不是功能清单打满勾。

## 一句提醒

别等所有反馈功能都做完才上线——先把「代理快速下单 → 导 PNR → 看毛利」这条主线打磨到明显比 Excel 好，比补 30 个小功能更决定生死。

—— 世途旅行团队