# 操作 / 票务 反馈梳理（6 月 8 日–10 日这轮）

这轮反馈（你后台和前台两份，加上票务部、谢晓枝、童明青、李孟（房控）的）我从头到尾过了一遍，先谢谢写得这么细。下面我把每一条按”我是怎么理解的”复述一遍，你看两件事就行：一是我有没有理解歪，歪了你直接改我；二是哪些急、哪些能缓，你心里有个数告诉我。 我们下次公测前照着你确认的版本一条条解决。

里面我也老实标了哪些是”之前就提过、这轮我们还没动的”，不藏着。

0610 补记： 你 6/10 的回复和三张模板都收到了。答掉的问题我把结论直接写回了对应位置（标着【已定】），第八节也从”请你拍板”改成了”已拍板”的记录。剩下要你看的就只有：理解有没有歪、哪些急。

## 一、最卡的三件事，不解决后台没法往下测

1. 付款这关过不去。 购物车选好点付款就白屏，订单根本进不了后台，所以后台那一整套你也测不动。这个我们 6 月 2 号修过一次，结果你 8 号又撞上了，谢晓枝、李孟也都报了同一个——三个人都卡在”选好套餐 → 准备下单”这一步，那就是没修干净，我重新查，这是第一优先。

2. 找不到录单的入口。【已定】前台能下单，后台加”代客录单”，两条腿都要。批量创单的真正痛点你 0610 说清楚了——要的是锁位：余位少的时候，客户可以一次锁定最多 9 张（含 9），锁定后固定 10 分钟内录名单并付款，超时自动取消、机位放回去继续卖。照这个做。

3. 加购的时候没地方填客人信息。 谢晓枝提的——机票、签证、接送机加进购物车时，没有填客人那一栏。这个我也去查一下。

## 二、你这轮最想要的：套餐得展示得像样

这块你前台后台都写了，我感觉是你最在意的。现在套餐能下单，但展示太单薄，你要的是这样一套完整的：

- 一眼看全：去程/回程航班号和时刻、酒店名、包含什么（机票及税、含早 2 人 1 间、单次签证、当地接送、中文客服）、价格、还剩几间房、单双床怎么安排。

- 酒店能点进去看明细，类似你们平时用的”酒店笔记”，销售常要给客人看。

- 可以自愿加钱升级：单住补房差、升舱商务舱（比如 700 一程）。

- 买的流程要串起来：点购买 → 上传护照 → 识别核对 → 才到付款 → 付完在”我的订单”里能看到未出行的单，带退改签规则。（护照上传和”我的订单”已经有了，是整条流程还没串顺。）

- 后台改的就是前台显示的：后台能编辑上面这些，前台照着展示，两边对上。

## 三、前台和手机端，照着客人”一眼能买”去做

你拿澳航举的例子我明白了——客人很多连携程都用不利索，得简单到不能再简单。具体几条：

- 首页大图做成轮播，多放澳门和岘港的图，配上宣传文案（一价全含、为什么选我们这些）。

- 首页排序按 套餐 → 机票 → 酒店 → 用车，套餐是主推，不是单机票。

- 余位、余票不给前端看具体张数。【已定】前端只显示六档：极少量 / 少量 / 紧张 / 充足 / 候补 / 售罄；航班日期要放大到一眼就能看到（你标的截图收到了）；候补先把状态和登记做出来，短信通知我们研究怎么发。

- 手机端整体太散：一个航线一天能蹦出几十个班次，客人看花眼不知道选哪个；购物车还在最顶上要往上滑才看得到；手机端干脆没有套票这个版块。这些都要按”简洁、集中、一眼能买”重做。

## 四、后台几个管理上的事

- 航班售罄了应该自动关掉”在售”；另外你要的”先停用、调完价、再放出来卖”这个流程也得有。

- 切位/包位那页要能看到金额，还缺几个按钮。

- 动态定价要能直接填涨多少钱（比如每位涨 50），不是只有百分比/倍率。——这条你之前就提过，我们还没做，这轮一起办。

- 搜索得完善。【已定】照你发的筛选界面截图那套做：航班号、离境/回程日期、订单号、代理机构、乘客信息、签证类别、是否开票、飞行次数这些都能筛，筛完直接导出。

- 批量导入团队名单：你们有现成名单，得能整批导进来，现在没这个按钮。

## 五、房控 / 酒店房量（李孟提的，挂房控，但都是后台的事）

李孟这轮提了三条，都是围绕”房够不够、要不要加要不要退”：

- 后台得能一眼看懂分房：他现在在后台看分房”不是很了然，不知道该怎么看”——房怎么分、谁住哪、还剩几间，界面没讲清楚，要做成一看就明白。

- 加一个酒店房量监测：随时能看到每个酒店 / 每个团还剩多少房，不用自己一间一间数。

- 按进单自动提醒加房 / 退房：根据订单进来的情况和当前房量，到线就提醒”该补房了”或”该退房了”，省得人一直盯着。

这几条是李孟（房控）的活，细节我回头直接找他对（提醒线设在哪、按团看还是按酒店看）。先记在这，跟后台一块儿做。

0610 拿到了成都、岘港两张真实分房表。第一步先把成都那张做成系统能直接导出的（按日期分、按酒店分组、带房型/备注/升级原因），把每天手工整理这步省掉；岘港的分车加工版下一步再说。

0610 又收到两张房控的”总账”表——这就是房量监测该长的样子，照这个做：

- 酒店销控表（一家酒店一本账）：每家包房酒店按日期记三行——包房（跟酒店包了几间、什么单价，比如大海 78.5万、明月 85万）、用房（实际订掉几间，拼房等另一位的半间记 0.5）、余量（包房 − 用房）。余量是负数就是超卖（表里明月有一天到 −13），要让地接加房；余量富余、日子又临近，就该退房。这些现在是房控每天上班手工更新的。

- 远期用房统计（所有包房酒店合在一起，不分酒店）：管总量的表。每个入住日期下记”1晚几间、2晚几间…“，住几晚就占几天（楼梯型摊开），最底下三行：收客（当天实际占用的房，含前几天入住还没退的）、控房（当天手里总共有多少房）、余房（控房 − 收客）。房控拿它配着机位余位判断”那天房够不够”——该退就退、能卖就卖、不够就补。

系统照这个逻辑做的话，房控以后只需要录一样东西：每家酒店按日期段的包房数和单价。“用房”“收客”“余房”全部由订单自动算出来（订单里本来就有住哪家、哪天入住、住几晚），超卖自动标红提醒加房、富余到线提醒退房。拼房产生的 0.5 间，系统按床位算就能对上。

这两张表和李孟提的三条（房量监测、加退房提醒）是同一件事——做出来以后，两张手工表就退休了。旧系统以航班座位数为核心、压根没有”余房”的推算，这块是全新做，不照搬任何旧界面。

## 六、票务 / 开票（票务部提的）

- 导出的开票信息要和你们开票系统的模板一模一样。【已定】三张模板收到：《全岗可用》用你 6/10 改过的那版（删了定金组和订单成本、加了产品编号），《票务专用》《签证专用》用原版，列一列不差地对。

- 开票要分成 系统开票、去程开票、回程开票 三块。

- 加一个线上 OTA 时限票的标记，好提醒及时开票。

- 加一个飞行满 5 次升级的标记，方便查客人真实还能用几次。

- 另外签证员李萍之前提的开票问题（发的是预订单还是真票、再次开票失败、代理/操作下单的票发到哪），这轮也还没改，一并放进来。

导出口径【已定】：筛选后导出——先按条件筛（见第四节那套筛选项），导出按钮做成下拉，选《票务专用》《全岗可用》《签证专用》模板；金额列所有岗位都带。票务那张按你说的用法来：每天导出核对、每班 191 张上限把关。这也一并解决了童明青”没法导出全部订单”的问题。

## 七、零碎但要做的

- 前台得放上预订须知、退改签规则、特殊情况说明（打包出境/黑名单怎么扣损、值机时间那些），你前台那份里写得很全，照着上。

- 退改签规则想真正测一遍，得用总代/一级/二级几个身份各跑一次，这个要我们先给你开对应账号。

- 订单管理要更顺手：谢晓枝说看全部订单时布局看着不舒服；童明青希望每个订单是一个独立的处理板块、能直接在上面操作、新人也好上手。这块我们会重新设计得更清楚（不照搬旧系统，那个我们也清楚不好用）——你把”打开一单后要能直接做哪些事”列给我（比如改状态、出票、加备注、收款…），我照着把它做成”一单一个面板、点开就能操作”。

## 八、你已拍板的（0610 回复，算定稿）

- 录单入口：前台下单 + 后台代客录单，两个都做。

- 锁位：一次最多 9 张（含 9），固定 10 分钟，超时自动取消、机位放回销售。

- 搜索：照你筛选界面截图那套字段做，筛完可导出。

- 导出模板：《全岗可用》（6/10 改的版）+《票务专用》+《签证专用》，下拉三选一；金额列所有岗位都带。

- 余位：前端六档（极少量/少量/紧张/充足/候补/售罄），不显示张数；候补要通知客人。

- 订单按岗位看，不做大杂烩面板：签证岗能批量标”已送签”、看签证公司备注（【斯马特31美金】这种）；票务岗筛未开票/升舱/前排/候补/商务/超售+查重；酒店岗按备注分房、管免费升级；你（运营）看总体数据。

- 导出口径：筛选后导出，每个岗位选自己的模板。

另外你 6/10 新提的三件，我们这么办：

- 备注：前台下单已有备注框，后台代客录单/批量录单也带上，导出带备注列——想写什么写什么。

- 产品编号：每个上线产品系统自动生成一个编号，产品页能看到、导出里带，不用人工编。

- 订单号：系统给每一单自动生成唯一订单号，导出里”订单编号”那列填的就是它。以后对单认这个号就行，手工编号可以退休了——不会出现两个号对不上的情况。

你梳理的九步流程（建群 → 调价表 → 报价 → 确认 → 收护照收款 → 回票 → 录单 → 开票/送签 → 分房分车 → 每日核对 → 行前确认 → 地接）我们整个记下来了，“系统以机位为单位”这个核心照此设计。“检查专员每天下班核对全部订单”这件事，系统这边配查重和漏单提醒，把人工核对越做越轻。

## 另外：备案（这个不是系统的事，单独提醒）

岘港航线的套餐没备案不能上线，这块得公司层面去办（你说的飞联那个），我们系统这边配合就行。

看完麻烦你把”理解不对的地方”和”哪些急”标一下发我，我排进下一轮，再跟你约下次公测。